**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ОСЕЧИНА“**

**ОСЕЧИНА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЗА ПЕРИОД од 01.01.2021. до 30.06.2021**

**Јун 2021. године, Осечина,**

**1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Јавно комунално предузеће „Осечина “ са седиштем у Осечини је основано je 1981. године одлуком Скупштине општине Осечина, најпре као Радна организација за комуналне делатности „Осечина“ са седиштем у Осечини. Касније је мењало организационе облике и називе, па се једно време звало „Извор“, а од 1989. године па све до данас пун назив овог предузећа гласи: Јавно комунално предузеће „Осечина“, са седиштем у Осечини, Пере Јовановића 35.

Дакле, ради се о јавном предузећу локалне самоуправе, чији је оснивач општина Осечина, а управљачка права над овим предузећем врши Скупштина општине Осечина. Она именује директора предузећа, председника и чланове Надзорног одбора, разматра и усваја годишњи програм пословања и извештај о раду.

Годишњи програм пословања: Програм пословања за 2021. годину усвојен је на седници Надзорног одбора од 30.11.2019. године заведен под бројем 1300/19, одобрен од стране Оснивача Решењем број 060-67-7/2019 од 16.12.2019. године.

ЈКП“Осечина“ регистровано је у Привредном суду у Ваљеву, а од 2005. године извршена je пререгистрација у Агенцији за привредне регистре Србије, у чијем регистру је и данас.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Осечина“

Седиште: Осечина

Претежна делатност: Производња и дистрибуција воде – шифра 3600

Матични број: 07305290

ПИБ: 101597956

Надлежност: Министарство привреде

**2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**ДЕЛАТНОСТИ**

1. Производња и дистрибуција воде за пиће
2. Управљање гробљима и погребне услуге
3. Управљање пијацама
4. Одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене (кошење, прање)
5. Управљање комуналним отпадом
6. Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже
7. Одржавање општинских и некатегорисаних путева
8. Услуге паркинг сервиса
9. Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева као и проходности улица
10. Услуге грејања
11. Рад за друга физичка и правна лица

**МИСИЈА**

Основна мисија ЈКП“Осечина“ је обављање делатности од општег интереса због кога је и предузеће основано у циљу задовољења потреба крајњих корисника.

Делатности које су поверене предузећу су организовано сакупљање и управљање комуналним отпадом, прикупљање секундарних сировина, црпљење атмосферских и отпадних вода, управљање гробљима и пружање погребних услуга, опремање и одржавање пијаце, одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене, одржавање општинских и некатегорисаних путева, услуге централног грејања и паркинг сервиса.

Мисија је заснована на вишедеценијском искуству у обављању поменутих делатности ЈКП „Осечина“ из Осечине.

Уштеда енергије у свим областима пословања у циљу боље енергетске ефикасности и смањења губитака представља мисију ЈКП „Осечина“.

**ВИЗИЈА**

Визија се огледа у томе да континуираним вршењем комуналних и других делатности од општег интереса које предузеће обавља унапреди квалитет живота, побољша заштиту животне средине и подстиче на очување исте на територији Општине Осечина.

У том смислу, предузеће ће:

* Развијати и уводити нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности
* Осавремењавати комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима
* Вршити обуку својих кадрова
* Повезивање са познатим кућама исте или сличне делатности
* Остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог пословања

**ЦИЉЕВИ**

Један од основних циљева ЈКП „Осечина“ у 2021. години биће повећање броја корисника услуга који су правна и физичка лица, која у складу са републичким и локалним прописима користе услуге и производе Јавног комуналног предузећа „Осечина“.

Да се настави у истом и већем обиму пружање услуга:

* Производња, хлорисање и дистрибуција воде за пиће
* Одржавање чистоће јавних површина у насељеном месту Осечина и варошици Пецка, уз поштовање економских законитости
* Уређење и одржавање паркова, зелених површина и саобраћајница у Осечини и Пецкој
* Изношење смећа за домаћинства, привреду и друга правна лица и установе
* Одржавање депоније уз изналажење начина за завршетак рекултивације постојеће и припрема рециклажног дворишта и усмеравање отпада у токове.
* Проширење, одржавање и уређење гробља и организовање сахрањивања
* Друге услуге у оквиру регистроване делатности (чишћење септичких јама, услуга машинског парка и слично)

Унапређивати професионални однос свих запослених према потрошачима и комуникација у виду:

* Ефикасности у решавању захтева и евентуалних проблема и примедби потрошача и корисника
* Избегавање ситуација које доводе до вербалних сукоба са сарадницима и корисницима
* Опхођење запослених са изразитом љубазношћу, стрпљењем и поштовањем према свим корисницима услуга
* Повећања запослених који се огледа кроз емоционалну везу запосленог са својим радним местом, тачније са својим послом, сарадницима клијентима и предузећем у целини

Побољшати начин комуницирања са потрошачима и корисницима на следећи начин:

* Информисати кориснике и потрошаче преко локалних медија о свим будућим догађајима у предузећу који су од интереса за саме њих
* Уз рачуне за комуналне услуге достављати и одређена обавештења од интереса за кориснике и потрошаче наших услуга и производа у виду летка, флајера, када се за то укаже прилика или исписати на полеђини документа.
* Унапредити транспарентност и доступност информација на порталу предузећа
* Примати телефоном рекламације и сугестије предузећа и грађана.
* Решавати у што краћем року жалбе и рекламације на услуге, испоручене производе или на рад појединаца или на рад служби

**3.БИЛАНС УСПЕХА**

Предузеће ЈКП „ Осечина“ је у првој половини 2021. године остварило ГУБИТАК у износу 2.571.787,38 динара. Овај резултат представља разлику између прихода у износу 42.190.076,76 и расхода у износу 44.761.864,14 динара.

Пословни резултат

Остварени пословни приходи су били 41.839.952,11 динара и највећим делом односе се на приходе од поправки и одржавања општинских и некатегорисаних путева, приходи од чистоће и приходи од воде. Укупни приходи су били планирани у износу 45.944..000,00 што нам говори да смо остварили мање приходе од планираних.

Остварени пословни расходи су били 44.732.365,74 динара. Укупни планирани расходи за овај период су 47.463.000,00 динара из чега можемо видети да је предузеће имало мање расходе од планираних, разлог томе је сам резултат горе наведених прихода, јер обзиром да нису приходи остварени колико су били планирани, саме позиције расхода које су везане за утрошке су мање.

Рашчлањени делови пословних прихода.

**СПИСАК ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА НА КОЈИМА СУ ИЗВОЂЕНИ РАДОВИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01-30.06. 2021. ГОДИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Место и назив пута** | **Износ без ПДВ-а** |
| 1. | МЗ Царина:Рожањ-Соко град | 259.013,70 |
| 2. | МЗ Драгодол-Атар | 29.000,00 |
| 3. | Царина-Њива | 2.200,00 |
| 4. | Скадар-Поповићи | 93.793,62 |
| 5. | Драгодол-Виловачки поток | 95.682,51 |
| 6. | Осечина-Округло брдо | 50.787,00 |
| 7. | Скадар-Вујићи | 58.578,67 |
| 8. | Драгијевица-Јелина бреза | 142.215,47 |
| 9. | Лопатањ-Марковићи | 199.568,71 |
| 10. | Царина-Ерићи | 407.097,15 |
| 11. | Лопатањ-Бирчани | 9.000,22 |
| 12. | Осечина-Пере Јовановића | 24.487,11 |
| 13. | С.Осечина-Петровићи | 276.717,60 |
| 14. | Комирић-Равнаја | 40.701,68 |
| 15. | Горње Црниљево-Чворићи | 68.908,34 |
| 16. | Горње Црниљево-Јанковићи | 65.036,60 |
| 17. | Горње Црниљево-Симићи | 63.301,98 |
| 18. | Осечина:Крстићи-Пискавице | 143.086,17 |
| 19. | Белотић-пут уз Оглавак | 1.174.190,56 |
| 20. | Осечина-Пискавице(обилазница) | 34.255,97 |
| 21. | Горње Црниљево:Павловићи,Радовановићи,Максимовићи | 670.195,67 |
| 22. | МЗ-материјал уградња грађана | 152.105,22 |
| 23. | С.Осечина-Петровићи | 60.754,12 |
| 24. | Осечина-Пере Јовановића(тротоар) | 58.295,73 |
| 25. | Гуњаци-Лукићи | 313.549,64 |
| 26. | Драгодол-Јевтићи | 22.000,00 |
| 27. | Белотић-пут уз оглавак | 4.000,00 |
| 28. | Горње Црниљево-Богосављевићи | 30.829,90 |
| 29. | Остружањ-Остр.пут | 4.400,00 |
| 30. | Плужац-Димитрићи | 69.287,13 |
| 31. | С.Осечина-Думановићи | 6.000,00 |
| 32. | Коњиц-Хладњача-Јаловик | 43.343,70 |
| 33. | Гуњаци-Павловићи | 1.011.935,97 |
| 34. | Комирић-пут уз Коњушицу | 1.166.202,95 |
| 35. | Драгодол-Погаревац | 101.490,52 |
| 36. | Лопатањ-Живановића мост | 254.690,38 |
| 37. | Гуњаци-Ракошићи | 1.052.994,43 |
| 38. | Материјал-уградња грађана по МЗ | 424.935,42 |
| 39. | Лопатањ-Бојичица | 45.001,10 |
| 40. | Горње Црниљево-К.вода-Црква | 151.405,20 |
| 41. | Царина-Рожањ | 216.227,62 |
| 42. | Осечина-Остружањски пут | 29.200,51 |
| 43. | Лопатањ-Митрићи | 315.090,04 |
| 44. | Драгодол-Тисовик-Тешићи | 147.900,00 |
| 45. | Драгодол-Суботићи | 610.723,28 |
| 46. | Плужац-Манастир-Тојина колиба | 332.135,38 |
| 47. | Осечина-ул Браће Недић-споредна улица | 28.400,58 |
| 48. | Драгодол-Нешковићи | 12.680,00 |
| 49. | Драгодол-Марјановићи | 331.262,23 |
| 50. | С.Осечина-Думановићи | 334.470,77 |
| 51. | Гуњаци-Гајићи | 1.474.930,03 |
|  | **УКУПНО**: | **12.714.060,57** |

**Остали радови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Место и назив пута** | **Износ** |
| 1. | Канал у Пискавицама - чишћење | 10.377,82 |
| 2. | Река Остружањка | 37.929,49 |
| 3. | Сирдијашка река | 31.500,77 |
| 4. | Канал Еуропром - Јадар | 71.111,80 |
| 5. | Река Лопатањка | 207.647,83 |
| 6. | Пољане-канал | 54.001,32 |
| 7. | Цара Лазара-чишћење канала | 198.257,25 |
| 8. | Река Драгодолка | 87.430,66 |
| 9. | Чишћење њива од канала поред Јадра | 13.500,33 |
| 10. | Река Пецка | 253.127,68 |
| 11. | Скадарска река | 22.500,55 |
|  | **УКУПНО** | **987.385,50**  **Без ПДВ-а** |

Напомена: Наведени радови су изведени закључно са јуном 2021. године.

**4. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА**

Зимска служба ЈКП ''Осечина'' је на основу Општинске одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Осечина и ове године преузела обавезу одржавања већег дела путних праваца у зимском периоду.

Под одржавањем путева као и улица у варошици Осечина подразумева се чишћење снега машинским путем (трактори и грађевинске машине), извлачење ризле и шљаке на поједине локалитете (по налогу службе Општинске инспекције), као и ручно и машинско скидање снега и леда на тротоарима и одвоз истог.

Локални путеви које одржава ЈКП ''Осечина'' Осечина су следећи:

**О1**-II A 141 (Влашић)-Предолина-Киселавода-Јеремићевине-Рамнава-Бељевине-Миличиница;

**О2**- II Б 329 (Гвоздени мост)-Алића липе (уз Думановиће)-Мраморје- O1(Предолина);

**О3**- II Б 329 (Плавањски мост)-ОШ у Сирдији-II A 142 (Велики белег), са краком до О2.

**О4**- O3 (Цер у Сирдији)-задружна економија у Туђину засеок Вујичићи, Аћимовићи- II A 142 (Велики белег);

**О5**- Цара Душана у Осечини иде границом села Осечина-Остружањ-Лопатањ-Јанчићи – I Б 27 (Јанчића воденица);

**О6**- II Б 337 (Остружањ)-Вучак-сушара-Разбојиште- II A 143 (Бандера);

**О7**- I Б 27 (Вратоца)-Ђурићи-Брезова главица- O6 (Разбојиште);

**О8**- II A 141 (Кокорава у Гуњацима)-Братачић-Пољане-ОШ у Плушцу-Недељковићи- II A 141 (Т. колиба);

**О9**- II A 141 (Солдатовићи)- Тешманов конак- Младеновићи- пут Бела Црква-Р.Ставе са делом поменутог асфалтног пута;

**O10**-II A 141 (Матића мост)-депонија у Белотићу-дом у Белотићу- тромеђа Белотић, Бастав и Б. Црква;

**О11-** Дом у Белотићу- Буковача– Дом у Комирићу –Ђурићи –О8;

**О12**- I Б 27 (уз Коњушицу)-магацин у Коњуши-Горња мала-Вис- II A 141 (Тојина колиба);

**О13-** II A 141 (Сушара)- О8(ОШ у Плушцу),

**О14-** II A 143 (ОШ Драгодол)-Осоје-Атар- Тисовик- Тешићи – Оровичка планина;

**О15**- II A 141 (Станојевац)-Поточари- II Б 335 (Митрова радионица);

**О16**- II A 143 Саватића воденица- Саватићи- Ђермановићи- Гачине воде;

**О17**- II A 141 (Пресека)-Асанка-школа у Царини-II Б 335 (Митрова радионица);

**О18**- Пецка-Ђурићи-Јаловик- II A 143 (Ива).

Под критичне путне правце спадају сви локални и некатегорисани путеви који припадају планинском делу Општине Осечина и то :

* Локални пут Остружањ – сушара Лопатањ – Разбојиште – Ива
* Пецка – Јаловик – Ива
* Богданић – Јаловик – Ива
* Општински и некатегорисани путеви у МЗ Драгодол, МЗ Царина

У току јануара, фебруара и марта 2021. године део механизације ЈКП ''Осечина'' је радио на зимском одржавању путева у Општини Осечина и том приликом су чишћени сви Општински као и велики број некатегорисаних путева, с тим што је већи акценат био на путевима у планинском делу, тј у вишим деловима МЗ Драгодол, МЗ Царина, МЗ Скадар и МЗ Лопатањ самим тим јер су и падавине биле израженије као и висина снега. Посебне проблеме су стварали снежни наноси на појединим деоницама ( Тисовик, Прослоп, Вујићи, Ерићи, Њиве, Ива, Рожањ и.т.д ) тако да су поред редовног чишћења тракторима, морале да се укључе и грађевинске машине.

На Општинске и некатегорисане путеве је пред и у току зимске сезоне извучено око 140 м3 шљаке koja je довезена из ваљевског ,, Крушика“, а депонована је у МЗ Лопатањ (код сушаре, Бирчани, Јанчићи, Живановићи, на путу Јаловик-Ива), МЗ Горње Црниљево, МЗ Драгодол, МЗ Скадар, МЗ Царина, МЗ Село Осечина, МЗ Драгијевица, МЗ Комирић, МЗ Остружањ.

Улице и тротоари у варошицама Осечина и Пецка су уредно чишћене како механизацијом тако и ручно, а тротоари и јавне површине су у неколико наврата посипани мешавином соли и ризле .

Приликом радова на зимском одржавању путева, поред падавина и већих снежних наноса, озбиљан проблем представљају деонице путева које нису раскресане и где гране дрвећа и шибље отежавају пролазак трактора и грађевинске механизације, тако да су радници ЈКП ''Осечина'' који учествују у овим пословима принуђени дa уклањају такве препреке што прилично успорава и отежава радове на чишћењу снега.

Укупни трошкови рада зимске службе у овом периоду износе 1.204.235,33 динара без ПДВа.

1. **ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА**

**1.Прање улица и тротоара у периоду 01.01.2021. – 30.06.2021.**

**Јануар :**

Tоком јануара месеца није било прања улица због снега и ниских температура. Радови су се углавном односили на чишћење снега са тротоара ,поред ивичњака ,мостова и пешачких прелаза.

**Фебруар:** У фебруару због јутарњих мразева бачена је велика количина шута и соли на прометне путеве. Прање улица је било планирано у више наврата али није обављено јер је долазило до наглог погоршања времена.

**Март:**

Током краткотрајног сушнoг периода извршили смо чишћење сливника у свим улицама да би се могло несметано обавити прање улица када временски услови дозволе.

Прање се организовано углавном у две смене, и суботом јер због обима посла није могло постићи у редовне радне дане.

**Април :**

Током месеца априла рађено је прање шире и уже зоне у варошици Пецка и варошици Осечина.За прање у Осечини утрошено је 32 цистерне ( око 369 м³ ) са ангажовањем радника у 7 смена.

Претходно је опрана ужа и шира зона у варошици Пецка са укупно 110 м³.

**Мај :**

Током маја месеца није било прања улица јер су вршене поправке на цистерни.

**Јун:**

У овом периоду настављено је прање шире зоне варошици Осечина (Остружањски пут,ул. Пере Јовановића и ул.Браће Недић). У веома топлом периоду (око 40 С °) у вечерњим сатима извршено је поливање коловоза и тротоара.

Укупно је утрошено око 350 м³.

У овом периоду су снабдевана водом и нека домаћинства на сеоском подручју. Вода је одвожена камион-цистерном након захтева грађана.

Прање се организовано углавном у две смене и суботом.

**2.Ручно чишћење и уклањање отпадака**

Свакодневно чишћење тротоара поред ивичњака и пражњење уличних канти обављано је са три радника .

Током викенда радили су радници на одржавању чистоће јер су канте и жардињере биле углавном напуњене током викенда па је била потреба да се испразне као и да се покупе неконтролисано побацани папири, кесе и други отпаци. Велики је проблем појава разношења смећа током ноћи од стране животиња и несавесног одлагања смећа поред контејнера из радњи које би требале да имају своје судове за смеће које би се празниле по редовној динамици.

Постоји и проблем од стране грађана који своје кућно смеће износе и стављају у уличне канте, као и из неких продавница. Ради се на сузбијању овога и на буђењу свести код грађања о незагађивању животне околине.

Извршено је орезивање украсног зеленила на тргу и листопадног дрвећа у Карађорђевој и у улици Цара Лазара. У овом периоду није било нових набавки украсаног зеленила.

У марту је орезано и окопано украсно, вишегодишње шибље на кружном току.

На овој локацији је делимично уклоњена трава, површина третирана тоталним хербицидом и постављена је црна фолија преко које је распланиран украсни малч.

У јесењем периоду је извршено засађивање украсног, зимског, једногодишњег цвећа на кружном току и у варошици Пецка, тако да се у овом кварталу ово цвеће одржавало ( заливање, прехрањивање).

Век трајања зимских виола је до краја јуна.

Табела бр.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | *Назив улице* | | | | ***Ужа зона*** | **Чишћење ручно по данима у седмици** | | | | | | | | | | | **Шира зона**  ***Скупљање отпадака***  ***Чишћење по потреби*** | | | |
|  |  | **понедељак** | | | **уторак** | | **среда** | **четвртак** | **петак** | | | |
| 1 | | Карађорђева од Поштанске штедионице до моста СУП | | |  | x | | | х | | х | х | | х | |  | | |  |
| 2 | | Лознички пут до Петранине куће | | |  | х | | |  | |  | х | |  | | од Петранине куће до табле нас. места | | | 1/ седмично |
| 3 | | Карађорђева до скретања Бранку Петровић | | |  |  | | | х | |  |  | | х | | ул.Војводе Степе до ПР,,Јоза" | | | 1/ седмично |
| 4 | | Браће Недић до моста код цркве са скретањем | | | 3.344,00 | х | | | х | | х | х | |  | | од моста на Ловачкој до трафостанице | | | 1/2 седмице |
| 5 | | *за Спортски Центар* | | |  |  | | |  | |  |  | | х | |  | | |  |
| 6     7 | | ул.Миленка Павловића са скретањем  *за Спортски Центар до капије* | | | 2.660.00 | х | | | х | | х | х | | х | | око ограде вртића | | | 1/ седмично |
| 8 | | Немањина | | | 1.000,00 | х | | |  | | х | х | |  | |  | | |  |
| 9 | | Цара Лазара | | | 1.500,00 | х | | | х | | х | х | | х | |  | | |  |
| 10 | | Кнеза Милоша од Жутог магацина | | | 3.639,00 |  | | | х | |  |  | |  | |  | | |  |
| 11 | | Кнеза Милоша поред СУР Ловац | | |  | х | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| 12 | | Хајдук Вељка | | | 5.061,00 |  | | |  | |  |  | | х | |  | | |  |
| 13 | | Пере Јовановића до моста на  реци Остружањка,Кружни ток | | | 1.800,00 | х | | | х | | х | х | | х | | од моста на р.Оструж. до табле нас.места | | | 1/15 дана |
| 8 | | Остружањски пут до Зорана.Марковић | | | 7.680,00 |  | | |  | |  |  | | х | | од З.Марковића до табле насељ. места | | | 1/15 дана |
| 9 | | парк,површ.код СО и АС | | | 1.200,00 | х | | | х | | х | х | | х | |  | | |  |
| 10 | | Заобилазница | | | 4.547,00 |  | | |  | |  | х | |  | | Нова улица према Пискавицама | | | 1/ седмично |
| 11 | | Пискавице | | | 3.000,00 |  | | |  | |  |  | | х | |  | | |  |
| 12 | | Бела Врба | | | 9.195,00 | х | | |  | |  |  | |  | | Цело насеље | | | 1/седмично |
| 13 | | | Пут према гробљу |  | | |  |  | |  | | **х** | | |  | |  |  | |

У таблици бр.1.приказан је план рада на јавној хигијени на пословима чишћења и уклањања отпадака. За овај обим посла планирано је 4 радника а у служби чишћења ангажовано је 3 тако да повремено дође до одступања од наведеног плана.

Због поновног накупљања смећа током дана радницу више пута дневно пређу једну деоницу.

У наредном периоду чишћење и уклањање отпадака узимаће се и нова улица према насељу Пискавице и све улице у овом насељу.

Рад на чишћењу се обавља, углавном, сваког викенда и то у једној смени.

**3.Изношење смећа:**

Смеће се износило по већ устањеним распореду јер се количина смећа нагло повећала. Углавном се два пута у седмици дуплирале групе за изношење смећа и радило се са два камион смећара, а по потреби и више. У више наврата,зависно од расположивости радне снаге смеће се износило у првој и другој смени.

У сектору прикупљања и депоновања смећа све већи проблем је картонска амбалажа. Велики је промет прехрамбене робе па самим тим се генерише и велика количина картонске амбалаже. Неки трговински објекти су одредили места за одвајање картонске амбалаже али нису ревности да исту сложе и уреде на адекватан начин тако да су ове локације углавном пуне картонског отпада јер ако би радници комуналног при сваком сакупљању смећа слагали картон и убацивали у камионе долазило би до ,,загушења“ и спорог одвожења редовног смећа из домаћинстава. Велике количине картона су непожељне на депонији.

Поред пражњења канти упоредо се празне и контејнери с тим што се контејнери у ужем делу празне три пута седмично, а у ширем делу два пута седмично. Сваки дан,у првом кварталу године, на депонију се одвезу по две туре смећа великим смећаром а то је око 104 м3 смећа у растреситом стању (26 м3 у збијеном стању ) а изражено у тонама око 10 до 12 тона зависно од морфологије смећа без дуплирања рада са другим камионом. Када се узме у обзир прикупљање , одвоз и депоновање смећа са сеоског подручја и смећа из контејнера поред Државмог пута на релацији Драгијевица-Коњушица, на релацији Осечина – Прослоп и на релацији Осечина –Остружањ –Јаловик-Ива –Пецка ова количина смећа је скоро дуплирана јер се са новим камионом прикупи дневно од 30 -33 м3 у растреситом ( око 24 м3 у збијеном стању) или око 5 т.

У другом кварталу извршено је и мерење количине прикупљеног смећа , у једном обухвату прикупљања.

Мерење је започето 12. априла 2021. године, а завршено 16. априла у урбаној зони и од 19 – 26 .04. 2021 у сеоском подручју. Сва мерења су извршена на колској ваги у ,,Подгорина-фрухт“.

Табела бр.2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум | Количина смећа једног обухвата  ( кг) | Место прикупљања(улице и сеоско подручје ) |
| 12.04 2021 | 8.000 | Карађорђева,Цара Лазара,Немањина,Војводе Степе,  Сирдија |
| 13.04.2021 | 4.600 | Насеље Пискавице,Миленка Павловића,Игралиште,Бела Врба,Браћа Недић,Марићи |
|  | 1.440 | Гуњаци( Богданић),Братачић,Остружањ |
| 14.04.2021 | 4.160 | Насеље Кик,Насење ,,Код Крушика“,Пере Јовановић |
| 15.04.2021 | 1.600 | Прослоп .Ива ,Јаловик,Миросавићи |
|  | 7.400 | Пецка ,хладњача,Драгодол.Скадар,Релација Пецка-Осечина |
| 16.04.2021 | 4.660 | Марићи-брдо,Манастир(Плужац),Релација: Коњушица-Комирић-Осечина, |
| 19-04.2021 | 1.900 | Село Царина( код продавнице,жичани контејнер) |
|  |  |  |
| 21.04.2021 | 1.580 | Г.Црниљево,Думановићи,Крстићи |
| 23.04.2021 | 1.280 | Лопатањ(код цркве и сушара) |
| 26.04.2021 | 1,240 | Лопатањ(Јанчићи,Живановићи,Николићи) |
| УКУПНО | **37.860** |  |
| Није мерено-процена | 500 | Братаћић(Жичани),Белотић(жичани),Вртаче (жичани) |

Из табеле бр.2.се уочава да на три места, није мерено смеће ,због тога што су радови извршени трактором и требало би доста времена да одлази на мерење па смо ову количину проценили на основу предходних мерења трактором.

Укупно са ових места искуствено и на основу процене прикупи се око 3.600 кг за 2 месеца ( око 1200 по контејнеру /2 месеца, око 500 кг. из сва три контејнера седмично).

Укупно генерисано око 38.360 кг. у једном обухвату прикупљања што је више за око 10.000 кг у односу на 2013. годину и око 5000 кг у односу на 2018. годину када је вршено мерење и детаљна анализа.

Пражњење жичаних контејнера се врши ручним утоваром у сандук камиона –смећара. Да би утовар био ефикаснији на нека места где су жичани контејнери постављени су пластични контејнереи да би се лакше и чешће одвозило смеће .

На основу Одлуке о комуналним делатностима за општину Осечина чланом 71. је прописано да је ЈКП,,Осечина“ дужно да **изнесе кабасти отпад (стари намештај, белу технику и друго** ) који грађанима није потребан и то два пута током године – у месецу априлу и новембру .Током априла грађани су добили обавештења да се кабасти отпад износи у периоду од 23-25 априла на одређене локације по месним заједницама.

Приходи од одржавања јавне хигијене су 3.500.000,00 динара без ПДВ-а

**4.Дивље депоније:**

У сушном периода током фебруара започело се са уклањањем дивљих депонија по селима и то на следећим локацијама:

1.МЗ Гуњаци – на више локација поред асфалтног пута према цркви.

2.МЗ Остружањ- у засеоку Викаловићи и Теодосићи

3.Ромско насеље према Горњем Црниљеву

4.МЗ Горње Црниљево – на више места

У првом тромесечју су очишћене депоније које су биле планиране у 2020. године, али нису урађене због обима других комуналних послова и због временских прилика.

Укупно је на депонију одвежено 6 тура камионом кипером и 3 туре трактором и то са локација Сирдија, Лопатањ, шира зона варошице Осечина, Богданић и поред пута са више места од Осечине према Пецкој .

У марту су регистроване остале дивље депоније за које је урађен и План уклањања током године.

Током априла ,маја и јуна није било чишћења смећа са мапираних нових локација сем уклањања смећа са поновљеним накупљањем на неким локацијама.

Приходи за дивље депоније су 125.783,23 динара без ПДВ-а

**5. Одржавање депоније :**

У пероду јануар, фебруар и март није било промена на телу депоније. Није долазило до самозапаљивања тела депоније јер су у овом периоду биле ниске температуре.

У пероду април –јун није било самозапаљивања тела депоније јер се у овом периоду вршило често планирање и насипање депоније инертним материјалом.

Почетком јуна радници су ангажовани на чишћењу и сакупљању отпадака у зони ограде депоније јер је ветар разносио отпад по околним њивама.

**6.Водоснабдевање:**

Квалитет воде за пиће:

У првом и другом кварталу тј. до 30.јуна 2021 г. рађен је редован мониторинг квaлитета воде за пиће .У овом периоду од стране Завода за јавно здравље Ваљево урађено је 60 комплетних анализа у Осечини и 6 у Пецкој.Једном је анализиран узорак воде из бунара са изворишта ,,Остружањ“ у периоду ,,мировања“ када ово извориште није пуштено у рад.У води није било хлора и индентификоване су бактерије *Baccilus spp* што указује да се вода мора хлорисати пре на један дан до момента пустања са довољном дозом резидуалног хлора.

У наведеном периоду, у сировој води ,са изворишта ,,Пецка“ ни у једном узорку нису идентификоване бактерије као ни у узорцима који су узети директно са мреже.Узорковање са мреже се вршило на промењеним тачкама где се водило рачуна да се са што више места вода преконтролише и уједно прати стање секундарне мреже.

Након завршетка замене старе линије новом у улици Браћа Недић извршена је испирање нове линије хлорисаном водом и при томе узети су узорци на крају реконструисаног дела ( прикључак куће Новаковићи)и анализе су показале да је вода исправна.

Након хлорисања воде која се доводи из Драгодола у мрежу Пецке, у једном узорку пронађено 10 Baccilus spp од махсимално дозвољених 100 /100 ml тако да је узорак декларисан као исправан. Класификацијом на основу броја потрошача у Пецкој се назива Локални водовод и за њега су нешто блажи услови него за Централнe водоводе у Осечини.

За нормалан рад изворишта ,,Драгодол“ и ,,Пецка“ набављена је довољна количина гасног и течног хлора.

У мрежи се хлор мери на више места и одржава у нивоу од 0,3 до 0,4 мг/л.

Стање резидуалног хлора се редовно евидентира.

Стање изворишта и праћење критичних контролних тачки се врши HASAP методом праћења и вођењем евиденције са планом корективних мера.

Редовно се одржава зона санитарне заштите изворишта тако да је извршено кошење изворишта у Драгодолу и извориште ,,Пецка “ током јуна 2021.

Вредност радова на водоводној мрежи укупно 555.128,87 динара без ПДВ-а (Радови у улици Браће Недића и на заобилазници)

**8.Зелена пијаца:**

Пијаца се редовно одржава - перу се тезге и плато и дезинфикују се подови у млечној хали као и витрине за продају млечних производа.

Радови на прању и дезинфекцији се уписују у евиденционе листе које контролише санитарна инспекција.

Током првог квартала 2021 продавци на пијаци нису били заинтересовани за резервације тезги због мале продаје док у априлу мају и јуну било је по пет резервација.Продавци млечних производа су контролисани сваког пазарног дана да ли се понашају по прописима и налозима санитарне и пољопривредне инспекције.Бели мантили,мараме или капе као и прибор за узорке су обавезни и продавци се тога придржавали.Урађен је санитарни преглед ,донете књижице на увид као и млечне катре крава.Од 5 продаваца млечних производа 4 имаају регистроване објекте за производњу и продају сира,млека и кајмака.

Расхладне витрине су у функцији и температура хлађења је увек задаовољавајућа.

На пијаци је забрањена продаја алкохолних пића ако домаћинство није регистровано за ту намену па се и због тога врши конрола промета на зеленој пијаци јер су запрећене од стране инспекције веома велике казне.

Кућни ред рада пијаце и ценовник су истакнут на видном месту као и забрана о продаји алкохола и забрањеном пушењу у просторији(млечна хала).

Чишћење и одржавање зелене пијаце врши се дан пре пазарног дана и након завршетка пијаце.

1. **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД РАДА СЛУЖБЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

Водоснабдевање је било уредно без застоја.

Редовно се ради праћење квалитета воде, одржавање зоне санитарне заштите и објеката се ради по програму (ХАСАП у водоснабдевању) и стандарду.

Инспекцијски прегледи су уредни а раде се и редовни санитарни прегледи радника.

Произведена и утрошена количина воде у варошици Осечина:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | **Произведена вода у Осечини** | **201.158 м3** |
| 1. | Осечина-домаћинства | 71.675 м3 |
| 2. | Осечина-правна лица | 15.083 м3 |
|  |
| 3. | Осечина-канализација и прање улица, точење у кругу | 1.184 м3 |
| II | **Укупно утрошена вода за Осечину** | **87.942 м3** |
| III | **Разлика -губици (I-II)** | **112.216 м3** |

За варошицу Пецка у периоду од 01.01.–30.06.2021. фактурисано је 13.351 m3 воде, од тога домаћинства 11.326 m3 а правна лица 2.025 m3 .

У периоду 01.01.2021-30.06.2021. свакодневно је праћен квалитет воде за пиће, при чему су рађене анализе воде (микробиолошко стање и хемијски састав) којима се потврђује исправност воде за пиће.

Укупан пословни приход настао од производње и дистрибуције воде у периоду 01.01.2021.-30.06.2021. износи 4.472.324,83 динара

1. **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПАРКИНГ СЕРВИСА ЈКП „ ОСЕЧИНА“**

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПАРКИНГ СЕРВИСА ЈКП „ ОСЕЧИНА “

01.01.2021 – 30.06.2021. год.

Паркинг сервис ЈКП „ Осечина “ , почео је са радом 03.07.2017. год.

Паркинг сервис обухвата шест улица, укупно 151. паркинг место.

Радно време службе – Радним данима 07-17 h – субота 07- 13 h

**I - SMS поруке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено | Салдо |
| Telekom | 124.730,00 | 91.988,00 | 32.742,00 |
| Telenor | 45.588,00 | 35.513,30 | 10.074,70 |
| A1 Srbija | 32.887,62 | 24.947,62 | 7.940,00 |
| Global | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| УКУПНО | 203.661,62 | 152.904,92 | 50.756,70 |

**Напомена**: Фактурисано стање се односи на период 01.01.2021 -31.05.2021. год. Извештаји за јун месец нису још достављени за оператере Теленор, А1 Србија и Глобал.

**II – Повлашћене паркинг карте ( станарске карте )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Станари | 43.920,00 | 43.920,00 |
| Укупно | 43.920,00 | 43.920,00 |

**III – Паркинг карте – мењачнице ( дневне и сатне карте )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Паркинг карте –  САТ ( 24,00 дин. ) | 53.332,00 | 53.332,00 |
| Паркинг карте –  ДНЕВНА ( 110,00 дин. ) | 33.033,00 | 33.033,00 |
| УКУПНО | 86.365,00 | 86.365,00 |

**IV- Доплатне паркинг карте (600,00 дин)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив | Наплаћене паркинг карте | Наплаћене  паркинг карте(Преко извода) | Ненаплаћене  паркинг карте | Сторниране  карте |
| Благајна | У обради |  |
| Доплатне  паркинг карте | 38 ком  22.800,00 | 224 ком  134.400,00 | 161 ком  33.000,00 | 40 ком |
| Укупно : | 22.800,00 | 134.400,00 | 96.600,00 | / |

**V-Mесечне паркинг карте (1.000,00 дин)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Месечне | 50.000,00 | 50.000,00 |
| УКУПНО | 50.000,00 | 50.000,00 |

**VI – Годишња карта – резервисано паркинг место ( 24.000,00 )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив- Резервисане | Фактурисано | Наплаћено |
| Јадар – пак, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Осака, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Плавшић, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Биофарм, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Мали Рај, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Укупно | 120.000,00 | 120.000,00 |

**Сторниране паркинг карте ( разлог сторнирања ) :**

**1. Плаћена смс карта - грешке у раду система,**

**2. Грешке у раду оператера ( Telekom, Telenor, Vip )**

**3. Погрешно послата СМС порука корисника ( слово, број )**

1. **ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ**

Финансијски приходи у овом кварталу износе 172.059,02 динара и то се односи на приходе од камата. Планирани финансијски приходи су били 142.000,00 из чега закључујемо да смо остварили веће приходе од очекиваних а разлог је слабија наплата својих потраживања, на шта је утицала тренутна епидемиолошка ситуација.

Финансијски расходи у овом периоду су били 20.665,59 динара и њих чине расходи камата у пуном износу. Планирани финансијски расходи су били 92.000,00 динара па је предузеће успело да оствари мање финансијске расходе од очекиваних.

Остали резултат

Остали приходи предузећа су били 178.065,63 динара , а планирани 48.000,00 динара па је у овом периоду предузеће имало веће приходе од предвиђених a односе се на приходе од пијаце и точење воде у кругу предузећа. На пијацама је било више робе од планираних што је резултирало повећањју наплате као и резервације на тезгама, а пошто је овај квартал временски био са високим температурама потреба грађана са безводних подручја била већа тако је продаја воде у кругу била већа.

Остали расходи су износили 8.832,81 динара , док су планирани били у износу од 18.000,00 што говори да су у овом периоду ови расходи мањи од предвиђених а односе се на одобрени рабат који се даје мењачницама за издавање паркинг карти.

1. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Када се погледа овај финансијски извештај види се да је нематеријална имовина била већа од планиране и сада износи 17.982.000,00, док је планирана била 16.762.000.00. Разлог повећања нематеријалне имовине односи се на израду пројекта реконструкције цевовода од изворишта Пецка до варошице Осечина.

Некретнине, постројења су у истом износу у односу на оне очекиване, није било промена, док код опреме је дошло до набавке дела рачунарске опреме код појединих радника, извршена је замена старе и дотрајале опреме, као и набавке прикључне машине ТАРУП.

Код залиха је дошло до повећања укупне количине материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара током ова два квартала, али пошто је то обртна имовина она увек варира у зависности од тренутних набавке или уградње.

Дати аванси су повећани у односу на планирана средства а они се односе на авансирање угља за грејање али то не утиче битно на финансијску позицију ЈКП“Осечина“ јер се ради о безначајној разлици.

У потраживањима је значајно велики износ који не одступа много од планираних, али током овог периода тај износ је 24.582.131,58 динара.

У осталим активним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било значајних одступања.

ПАСИВА

Износ државног капитала је 139.763.790,06 и он се није мењао. Код осталих позиција капитала није било промена у односу на план за 2021. годину.

Обавезе према добављачима су сада 20.212.273,81 динара.

У осталим пасивним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било значајних одступања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ

Предузеће је остварило нето одливе из пословних активности што одудара од планираних. Овај податак је слабији показатељ да је предузеће ликвидно, али собзиром на готовину на почетку као и на крају обрачунског периода ово стање је анулирано тако да је предузеће за сада још увек ликвидно али смањено.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

Планиран је одлив од куповине нематеријалне имовине, некретнина , постројења и опреме у износу од 1.512.000,оо динара је реализован јер је извршена планирана набавка опреме која је набављена у другом кварталу, што је наведено кроз основна средства односно опрему.

АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

У овом кварталу није било планирано повећање капитала али ни смањења што није резултирало приливом из активности финансирања. Ово је последица јер није било увећања капитала.

Остале активности финансирања су без промена, нису биле планиране, а и није било промена.

Овај показатељ немења ликвидност предузећа пошто немамо ни одливе ни приливе.

Укупан нето новчани ток је негативан, али са повећањем пословних активности би требало да он постане позитиван. У наредном периоду се очекује се улагање у инвестиције, а не би требало да буде смањења капитала што нам говори да ће овај показатељ бити доста бољи. Али готовина на крају обрачунског периода је у плусу јер смо на почетку обрачунског периода имали већу готовину.

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се крећу у границама планираних, тачније уз минимално повећање јер је дошло до пријема радника што је објашнјено кроз динамику запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених се није мењао, тј. предузеће је имало пријем радника на неодређено време истих који су били на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга предузећа ЈКП“Осечина “ се нису мењале у претходном периоду и оне су по утврђеном ценовнику из претходног периода, а повећање цена које је усвојено биће у наредним кварталима приказано.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је имало субвенције за посебне намене, јер је извршило набавке опреме у овом периоду што је ранијим позицијама објашњено, а приказано је и на овом обрасцу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току године предузеће је на нивоу групе расхода трошило средства у границама планираних. У оквиру ових средстава налазе се издвајања за донације, помоћ хуманитарним организацијама, односно спортским клубовима и удружењима регистрованим на територији општине Осечина, али за горе наведене трошкове предузеће није трошило средства. Ту су још и трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде. Ови издаци су као и планирани.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиција у претходном периоду. ЈКП“Осечина“ зависи од средстава које распоређује Скупштина општина Осечина па од тога зависе додатне инвестиције.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Из досадашњих извештаја за ова два квартала предузеће је пословало са губитком, што је карактеристично за овај период године, највише јер се у прва три месеца готово уопште не ради са механизацијом односно грађевинском оперативом, међутим у наредним кварталима очекујемо значајно повећањ прихода што би довело предузеће на позитиван резултат. Треба напоменути да је предузеће извршило измену годишњег плана и програма пословања који је сада приказан кроз овај извештај.

.